CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR

Graduação Bacharelado em Ciência da Computação

Projeto e Engenharia de Software

Professor: Fábio Gomes Pereira e Flavia Balbino da Costa

ENTREGA DA A3

CIDADE CONECTADA: REPORTAR, ACOMPANHAR, RESOLVER.

alunos

TAINÁ QUINTELA PEDRO

GIULIA DA ROCHA PAULINO

LUIZA BARBOSA CARRILHO

LUIS FELIPE SOUZA CARDOSO

Rio de Janeiro

Junho de 2025

​​ 1.Introdução .......................................................................................……..5

1.1. Objetivos ...........................................................................................….6

1.1.1. Objetivo Geral ................................................................................….6

1.1.2. Objetivos Específicos ..........................................................................6

1.2. Justificativa ........................................................................................….6

2. Tópicos Especiais em Engenharia de Software ....................................…..7

2.1. Modelos Tradicionais ..........................................................................….7

2.2. Modelos Ágeis ........................................................................................7

2.2.1. SCRUM ............................................................................................….8

2.3. Padrões de Projeto .................................................................................9

3. Aplicando o SCRUM ...................................................................................9

3.1. Estudo de Caso (Problemática) ...............................................................9

3.2. Elaborar Product Backlog ........................................................................10

3.3. Elaborar o Quadro Scrum e Sprints Semanais .........................................11

3.4. Proposta de Daily Scrum ..........................................................................12

3.5. Levantamento de Requisitos .................................................................…13

3.5.1. Requisitos Funcionais (RF) .................................................................….13

3.5.2. Requisitos Não Funcionais (RNF) .......................................................….14

3.5.3. Regras de Negócio (RNG) ......................................................................16

3.6. Histórias de Usuário (User Stories) ...........................................................17

3.6.1. Tabela de User Stories ...........................................................................17

3.6.2. Relação com os Épicos ..........................................................................18

4. Protótipos das Interfaces ........................................................................…..18

4.1. Relação com os Épicos .............................................................................18

4.1.1. Protótipos de Baixa Fidelidade ...............................................................19

4.1.2. Protótipos de Alta Fidelidade ..............................................................….20

4.2. Quadro Scrum no Trello..........................................................................…..41

4.3 Resultados Esperados .............................................................................….42

5. Conclusão .................................................................................................….42

Referência ...................................................................................................….44

APÊNDICE A – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO ...........................….46

APÊNDICE B – TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO ................…...47

​

​

​

1. Introdução

As cidades brasileiras enfrentam desafios recorrentes

relacionados à infraestrutura urbana, que impactam diretamente a

qualidade de vida da população. Problemas como buracos nas vias,

acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto e falhas na iluminação pública

fazem parte do cotidiano e, muitas vezes, permanecem sem solução

por longos períodos. A ausência de canais eficientes de comunicação

entre o cidadão e o poder público contribui para o acúmulo dessas

demandas, intensificando riscos à saúde, à segurança e à mobilidade

urbana.

Nesse contexto, a ODS 11 – Cidades e Comunidades

Sustentáveis, proposta pela ONU, busca promover cidades mais

inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Como resposta a esse

cenário, surge o CidadeConectada, uma solução tecnológica que

facilita o registro e o acompanhamento de problemas urbanos, ao

mesmo tempo em que fortalece a participação cidadã e fornece dados

estratégicos para uma gestão pública mais eficiente.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital que facilite o reporte,

acompanhamento e resolução de problemas de infraestrutura urbana.

1.1.2. Objetivos Específicos

• Permitir que o cidadão registre denúncias com foto e

localização GPS automática

• Categorizar problemas por tipo (buracos, lixo, esgoto,

iluminação, etc.)

• Encaminhar automaticamente as denúncias ao órgão

municipal responsável

• Fornecer dashboard com mapa de calor e métricas para

gestores públicos

• Notificar o cidadão sobre o andamento e resolução da

denúncia

1.2. Justificativa

O Brasil possui mais de 5.500 municípios e a maioria enfrenta desafios

semelhantes de infraestrutura urbana. Segundo dados do IBGE,

problemas como vias esburacadas e falta de saneamento afetam

milhões de brasileiros diariamente.

A tecnologia mobile está amplamente difundida — mais de 80% da

população brasileira possui smartphone. Utilizar essa penetração para

criar um canal direto, visual e rastreável entre cidadão e prefeitura é

uma solução de baixo custo e alto impacto social, alinhada

diretamente com a ODS 11.

2. Tópicos Especiais em Engenharia de Software

2.1. Modelos Tradicionais

Modelos tradicionais seguem uma sequência rígida e linear de fases, onde cada etapa precisa ser concluída antes da próxima começar.

Principais exemplos:

- Cascata (Waterfall): requisitos → projeto → implementação → testes → manutenção. Simples, mas não permite voltar atrás facilmente.

- Em V (V-Model): versão do cascata com ênfase em testes (cada fase de desenvolvimento tem uma fase de teste correspondente).

Por que não servem para o CidadeConectada? Porque os requisitos podem mudar (novos problemas urbanos, prioridades da prefeitura) e precisamos de entregas rápidas e feedback constante dos cidadãos. Por isso, optamos pelos modelos ágeis (SCRUM).

2.2. Modelos Ágeis

Os modelos ágeis, consolidados no Manifesto Ágil (2001), valorizam indivíduos e interações, software funcionando, colaboração com o cliente e resposta a mudanças. Para o CidadeConectada, a agilidade é crucial, pois as demandas urbanas e as prioridades da gestão pública podem mudar com frequência.

2.2.1. SCRUM

Scrum é um framework ágil que organiza o trabalho em Sprints (iterações de 1 a 4 semanas). Possui papéis bem definidos (Product Owner, Scrum Master, Time de Desenvolvimento) e artefatos (Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento). Conforme Schwaber & Sutherland (2020), o Scrum promove transparência, inspeção e adaptação. Ele será o principal modelo adotado neste projeto.

2.2.2. KANBAN

Kanban é um método visual para gerenciar o fluxo de trabalho, limitando o trabalho em andamento (WIP). Embora o Scrum estruture as sprints, o Kanban pode ser utilizado no quadro da equipe (ex.: Trello) para gerenciar as tarefas diárias, visualizando colunas como "A Fazer", "Em Andamento", "Em Teste" e "Concluído".

2.3. Padrões de Projeto

Padrões de projeto (Gamma et al., 1995) são soluções reutilizáveis para problemas comuns de design de software. No CidadeConectada, podemos aplicar:

- MVC (Model-View-Controller): separar a lógica de dados (Model), a interface (View) e o controle (Controller).

- Observer: para notificar cidadãos sobre mudanças no status da denúncia.

- Facade: para simplificar a interação com serviços externos (como API de geolocalização e envio de e-mails).

3. Aplicando o SCRUM e o KANBAN

3.1. Estudo de Caso (Problemática) – Baseado no arquivo Google Docs

Questão1– Quem são os integrantes do grupo?
Tainá Quintela Pedro, Giulia da Rocha Paulino, Luiza Barbosa Carrilho, Luis Felipe Souza Cardoso.

Questão2– Há Parceria?
O projeto pode ter parceria com a prefeitura de uma cidade-piloto (ex.: Rio de Janeiro ou Niterói), fornecendo acesso aos sistemas de gestão de serviços públicos.

Questão 3 – Quais são os produtos no mercado que são concorrentes?

- Colab: aplicativo para reportar problemas urbanos, mas com foco em poucas cidades.

- Central 156 (serviço público municipal): não possui rastreabilidade completa para o cidadão.

- SeeClickFix (internacional): forte nos EUA, mas com pouca penetração no Brasil.

4 – Quais os envolvidos? Quem vai utilizar sua aplicação?

- Cidadãos: reportam problemas e acompanham.

- Gestores públicos (funcionários da prefeitura): analisam, encaminham e resolvem.

- Administradores do sistema: mantêm categorias, usuários e relatórios.

5 –Qual o fluxo da atividade abordada? (Antes da Solução)
Cidadão vê problema → liga para ouvidoria ou usa canal ineficiente → atendente registra em planilha → equipe técnica é acionada por e-mail → cidadão não tem retorno.

6 –Como o produto iria agir sobre o problema?
App permite foto + GPS + categoria → envia para backend → sistema encaminha automaticamente para o setor correto → cidadão recebe notificações de status → gestor vê mapa de calor para priorizar.

### 3.2. Elaborar Product Backlog

O Product Backlog é a lista priorizada de tudo que o produto precisa ter. A seguir, as principais funcionalidades (épicos/features) priorizadas pelo Product Owner.

| ID | Épico / Feature | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Registro de denúncia com foto e GPS | Cidadão abre app, tira foto, localização automática, seleciona categoria. | Alta |
| E02 | Categorização de problemas | Manter árvore de categorias (buracos, lixo, esgoto, iluminação, outros). | Alta |
| E03 | Acompanhamento do status da denúncia | Visualizar lista de denúncias e histórico de mudanças de status. | Alta |
| E04 | Encaminhamento automático | Roteamento da denúncia para órgão responsável com base na categoria/GPS. | Média |
| E05 | Dashboard para gestores | Mapa de calor, gráficos de resolução por categoria/região, tempo médio. | Média |
| E06 | Notificações push/e-mail | Avisar cidadão sobre andamento (recebido, em análise, resolvido). | Alta |
| E07 | Autenticação e perfil | Login com e-mail ou rede social, perfil do cidadão e do gestor. | Média |
| E08 | Relatórios gerenciais exportáveis (PDF/CSV) | Para planejamento urbano e transparência. | Baixa (futuro) |

### 3.3. Elaborar o Quadro Scrum e Sprints Semanais

Adotaremos Sprints de 2 semanas. O quadro Scrum (Kanban adaptado no Trello) terá as colunas:

- Backlog da Sprint (itens priorizados)

- Em Andamento (máximo 3 tarefas por pessoa)

- Em Revisão/Teste

- Concluído

Exemplo de planejamento para as primeiras 4 Sprints (cada linha representa uma Sprint de 2 semanas):

| Sprint | Objetivo Principal | Histórias de Usuário incluídas |
| --- | --- | --- |
| #1 | Estabelecer base técnica e autenticação | US01 – Login, US02 – Registro de cidadão, US07 – Estrutura de projeto (setup back/front) |
| #2 | MVP do registro de denúncia | US03 – Registrar denúncia com foto e GPS, US05 – Escolher categoria, US08 – Salvar denúncia no backend. |
| #3 | Acompanhamento e notificações | US04 – Acompanhar denúncias, US06 – Notificações push, US09 – Atualizar status pelo gestor. |
| #4 | Dashboard e encaminhamento automático | US10 – Mapa de calor, US11 – Encaminhamento para órgão responsável, US12 – Relatórios básicos. |

### 3.4. Proposta de Daily Scrum

A Daily Scrum (reunião diária de 15 minutos) será realizada virtualmente (ex.: Discord ou Meet) todos os dias às 9h. Cada membro responde:

- O que fiz ontem para ajudar o time a atingir o objetivo da Sprint?

- O que farei hoje?

- Há algum impedimento?

Após a daily, os impedimentos são tratados pelo Scrum Master e as tarefas são atualizadas no Quadro do Trello.

### 3.5. Levantamento de Requisitos

#### 3.5.1. Requisitos Funcionais (RF)

| ID | Descrição | Épico |
| --- | --- | --- |
| RF01 | O sistema deve permitir que o cidadão se cadastre com nome, e-mail e senha. | E07 |
| RF02 | O sistema deve permitir login com e-mail/senha ou conta Google/Facebook. | E07 |
| RF03 | O sistema deve capturar a localização GPS do dispositivo no momento do reporte. | E01 |
| RF04 | O sistema deve permitir anexar uma foto da ocorrência (da galeria ou câmera). | E01 |
| RF05 | O sistema deve oferecer uma lista de categorias de problemas (buracos, lixo, etc.). | E02 |
| RF06 | O sistema deve gerar um ID único para cada denúncia e exibi-lo ao cidadão. | E03 |
| RF07 | O sistema deve permitir que o cidadão consulte o status atualizado de suas denúncias. | E03 |
| RF08 | O sistema deve notificar o cidadão por e-mail ou push quando o status mudar. | E06 |
| RF09 | O sistema deve encaminhar a denúncia automaticamente ao departamento responsável. | E04 |
| RF10 | O sistema deve exibir um dashboard para gestores com mapa de calor e indicadores. | E05 |
| RF11 | O sistema deve permitir que o gestor altere o status da denúncia (ex.: em análise, concluída). | E05 |
| RF12 | O sistema deve gerar relatórios exportáveis (CSV/PDF) por período, categoria e região. | E08 |

#### 3.5.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID | Descrição | Categoria |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | O aplicativo mobile (Android e iOS) deve ter tempo de resposta inferior a 3 segundos para submissão de denúncia. | Desempenho |
| RNF02 | O sistema deve suportar pelo menos 10.000 denúncias simultâneas em horários de pico. | Escalabilidade |
| RNF03 | As fotos devem ser armazenadas em serviço de nuvem com criptografia em trânsito (TLS 1.2+). | Segurança |
| RNF04 | A localização GPS deve ser obtida com precisão de até 15 metros em áreas urbanas. | Confiabilidade |
| RNF05 | O dashboard deve atualizar os dados a cada 5 minutos, no máximo. | Desempenho |
| RNF06 | A interface deve seguir as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA (contraste, leitor de tela). | Acessibilidade |
| RNF07 | O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo (excluindo janelas de manutenção agendada). | Disponibilidade |

#### 3.5.3. Regras de Negócio (RNG)

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RNG01 | Um cidadão pode reportar no máximo 5 denúncias por dia (para evitar spam). |
| RNG02 | Denúncias sem foto ou sem localização válida não serão aceitas (exigir campos obrigatórios). |
| RNG03 | O status inicial de toda denúncia é "Aguardando análise". |
| RNG04 | Uma denúncia só pode ser marcada como "Resolvida" se o gestor anexar uma foto da solução e uma justificativa. |
| RNG05 | O dashboard de gestores só mostra dados da região administrativa à qual o gestor está vinculado (RBAC). |
| RNG06 | Após 30 dias sem atualização, a denúncia é automaticamente marcada como "Pendente de revisão". |

### 3.6. Histórias de Usuário (User Stories)

#### 3.6.1. Tabela de User Stories

| ID | Como um | Eu quero | Para que | Épico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Cidadão | me cadastrar no app com e-mail | ter uma conta e acompanhar minhas denúncias. | E07 |
| US02 | Cidadão | fazer login rapidamente | não precisar digitar dados toda vez. | E07 |
| US03 | Cidadão | reportar um problema com foto e localização automática | que a prefeitura entenda exatamente onde está o problema. | E01 |
| US04 | Cidadão | ver todas as minhas denúncias e seus status | saber se já foi resolvido, em andamento ou ignorado. | E03 |
| US05 | Cidadão | escolher o tipo de problema (buracos, lixo, etc.) | facilitar o encaminhamento correto. | E02 |
| US06 | Cidadão | receber notificação quando meu problema for resolvido | não precisar ficar entrando no app para verificar. | E06 |
| US07 | Gestor Público | visualizar um mapa de calor com as denúncias | priorizar as regiões com mais problemas. | E05 |
| US08 | Gestor Público | alterar o status da denúncia (ex.: em análise, encaminhado, resolvido) | manter o cidadão informado e controlar o fluxo interno. | E05 |
| US09 | Gestor Público | anexar uma foto da solução | comprovar a resolução e dar transparência. | E05 |
| US10 | Administrador do sistema | gerenciar categorias de problemas (criar, editar, desativar) | adaptar o sistema a novos tipos de demanda urbana. | E02 |

#### 3.6.2. Relação com os Épicos

Os épicos (grandes funcionalidades) agrupam as histórias de usuário:

- E01 – Registro com foto e GPS → US03

- E02 – Categorização → US05, US10

- E03 – Acompanhamento → US04

- E04 – Encaminhamento automático → (implícito no fluxo do gestor)

- E05 – Dashboard → US07, US08, US09

- E06 – Notificações → US06

- E07 – Autenticação e perfil → US01, US02

- E08 – Relatórios → (história não listada, poderia ser US11)

4. Protótipos das Interfaces

4.1. Relação com os Épicos

4.1.1. Protótipos de Baixa Fidelidade

4.1.2. Protótipos de Alta Fidelidade

4.2. Quadro Scrum no Trello

4.3.Resultados Esperados

5. Conclusão

Referência

APÊNDICE A TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Nome do Projeto: Cidade Conectada: Reportar, Acompanhar, Resolver.

Área Temática: Educação e Tecnologia (ODS x –)

Objetivo Geral:

Justificativa:

Grupo Responsável:

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Modelos, Métodos e Técnicas de Engenharia de Software

Período: 2026.1

Integrantes do Grupo:

Professores Responsáveis:

Fábio Gomes Pereira

Data de Início do Projeto:

Previsão de Entrega:

APÊNDICE B TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

Nome do Projeto: Cidade Conectada: Reportar, Acompanhar, Resolver.

Aprendizados do Grupo:

Conclusão:

Data de Conclusão:

Assinatura dos Integrantes: Taina Quintela Pedro,

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​