CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR

Graduação Bacharelado em Ciência da Computação

Projeto e Engenharia de Software

Professor: Fábio Gomes Pereira e Flavia Balbino da Costa

ENTREGA DA A3

CIDADE CONECTADA: REPORTAR, ACOMPANHAR, RESOLVER.

alunos

TAINÁ QUINTELA PEDRO

GIULIA DA ROCHA PAULINO

LUIZA BARBOSA CARRILHO

LUIS FELIPE SOUZA CARDOSO

Rio de Janeiro

Junho de 2025

​​ 1.Introdução .......................................................................................……..5

1.1. Objetivos ...........................................................................................….6

1.1.1. Objetivo Geral ................................................................................….6

1.1.2. Objetivos Específicos ..........................................................................6

1.2. Justificativa ........................................................................................….6

2. Tópicos Especiais em Engenharia de Software ....................................…..7

2.1. Modelos Tradicionais ..........................................................................….7

2.2. Modelos Ágeis ........................................................................................7

2.2.1. SCRUM ............................................................................................….8

2.3. Padrões de Projeto .................................................................................9

3. Aplicando o SCRUM ...................................................................................9

3.1. Estudo de Caso (Problemática) ...............................................................9

3.2. Elaborar Product Backlog ........................................................................10

3.3. Elaborar o Quadro Scrum e Sprints Semanais .........................................11

3.4. Proposta de Daily Scrum ..........................................................................12

3.5. Levantamento de Requisitos .................................................................…13

3.5.1. Requisitos Funcionais (RF) .................................................................….13

3.5.2. Requisitos Não Funcionais (RNF) .......................................................….14

3.5.3. Regras de Negócio (RNG) ......................................................................16

3.6. Histórias de Usuário (User Stories) ...........................................................17

3.6.1. Tabela de User Stories ...........................................................................17

3.6.2. Relação com os Épicos ..........................................................................18

4. Protótipos das Interfaces ........................................................................…..18

4.1. Relação com os Épicos .............................................................................18

4.1.1. Protótipos de Baixa Fidelidade ...............................................................19

4.1.2. Protótipos de Alta Fidelidade ..............................................................….20

4.2. Quadro Scrum no Trello..........................................................................…..41

4.3 Resultados Esperados .............................................................................….42

5. Conclusão .................................................................................................….42

Referência ...................................................................................................….44

APÊNDICE A – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO ...........................….46

APÊNDICE B – TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO ................…...47

​

​

​

1. Introdução

As cidades brasileiras enfrentam desafios recorrentes

relacionados à infraestrutura urbana, que impactam diretamente a

qualidade de vida da população. Problemas como buracos nas vias,

acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto e falhas na iluminação pública

fazem parte do cotidiano e, muitas vezes, permanecem sem solução

por longos períodos. A ausência de canais eficientes de comunicação

entre o cidadão e o poder público contribui para o acúmulo dessas

demandas, intensificando riscos à saúde, à segurança e à mobilidade

urbana.

Nesse contexto, a ODS 11 – Cidades e Comunidades

Sustentáveis, proposta pela ONU, busca promover cidades mais

inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Como resposta a esse

cenário, surge o CidadeConectada, uma solução tecnológica que

facilita o registro e o acompanhamento de problemas urbanos, ao

mesmo tempo em que fortalece a participação cidadã e fornece dados

estratégicos para uma gestão pública mais eficiente.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital que facilite o reporte,

acompanhamento e resolução de problemas de infraestrutura urbana.

1.1.2. Objetivos Específicos

• Permitir que o cidadão registre denúncias com foto e

localização GPS automática

• Categorizar problemas por tipo (buracos, lixo, esgoto,

iluminação, etc.)

• Encaminhar automaticamente as denúncias ao órgão

municipal responsável

• Fornecer dashboard com mapa de calor e métricas para

gestores públicos

• Notificar o cidadão sobre o andamento e resolução da

denúncia

1.2. Justificativa

O Brasil possui mais de 5.500 municípios e a maioria enfrenta desafios

semelhantes de infraestrutura urbana. Segundo dados do IBGE,

problemas como vias esburacadas e falta de saneamento afetam

milhões de brasileiros diariamente.

A tecnologia mobile está amplamente difundida — mais de 80% da

população brasileira possui smartphone. Utilizar essa penetração para

criar um canal direto, visual e rastreável entre cidadão e prefeitura é

uma solução de baixo custo e alto impacto social, alinhada

diretamente com a ODS 11.

2. Tópicos Especiais em Engenharia de Software

2.1. Modelos Tradicionais

Modelos tradicionais seguem uma sequência rígida e linear de fases, onde cada etapa precisa ser concluída antes da próxima começar.

Principais exemplos:

- Cascata (Waterfall): requisitos → projeto → implementação → testes → manutenção. Simples, mas não permite voltar atrás facilmente.

- Em V (V-Model): versão do cascata com ênfase em testes (cada fase de desenvolvimento tem uma fase de teste correspondente).

Por que não servem para o CidadeConectada? Porque os requisitos podem mudar (novos problemas urbanos, prioridades da prefeitura) e precisamos de entregas rápidas e feedback constante dos cidadãos. Por isso, optamos pelos modelos ágeis (SCRUM).

2.2. Modelos Ágeis

Os modelos ágeis, consolidados no Manifesto Ágil (2001), valorizam indivíduos e interações, software funcionando, colaboração com o cliente e resposta a mudanças. Para o CidadeConectada, a agilidade é crucial, pois as demandas urbanas e as prioridades da gestão pública podem mudar com frequência.

2.2.1. SCRUM

Scrum é um framework ágil que organiza o trabalho em Sprints (iterações de 1 a 4 semanas). Possui papéis bem definidos (Product Owner, Scrum Master, Time de Desenvolvimento) e artefatos (Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento). Conforme Schwaber & Sutherland (2020), o Scrum promove transparência, inspeção e adaptação. Ele será o principal modelo adotado neste projeto.

2.2.2. KANBAN

Kanban é um método visual para gerenciar o fluxo de trabalho, limitando o trabalho em andamento (WIP). Embora o Scrum estruture as sprints, o Kanban pode ser utilizado no quadro da equipe (ex.: Trello) para gerenciar as tarefas diárias, visualizando colunas como "A Fazer", "Em Andamento", "Em Teste" e "Concluído".

2.3. Padrões de Projeto

Padrões de projeto (Gamma et al., 1995) são soluções reutilizáveis para problemas comuns de design de software. No CidadeConectada, podemos aplicar:

- MVC (Model-View-Controller): separar a lógica de dados (Model), a interface (View) e o controle (Controller).

- Observer: para notificar cidadãos sobre mudanças no status da denúncia.

- Facade: para simplificar a interação com serviços externos (como API de geolocalização e envio de e-mails).

3. Aplicando o SCRUM e o KANBAN

3.1. Estudo de Caso (Problemática) – Baseado no arquivo Google Docs

Questão1– Quem são os integrantes do grupo?
Tainá Quintela Pedro, Giulia da Rocha Paulino, Luiza Barbosa Carrilho, Luis Felipe Souza Cardoso.

Questão2– Há Parceria?
O projeto pode ter parceria com a prefeitura de uma cidade-piloto (ex.: Rio de Janeiro ou Niterói), fornecendo acesso aos sistemas de gestão de serviços públicos.

Questão 3 – Quais são os produtos no mercado que são concorrentes?

- Colab: aplicativo para reportar problemas urbanos, mas com foco em poucas cidades.

- Central 156 (serviço público municipal): não possui rastreabilidade completa para o cidadão.

- SeeClickFix (internacional): forte nos EUA, mas com pouca penetração no Brasil.

4 – Quais os envolvidos? Quem vai utilizar sua aplicação?

- Cidadãos: reportam problemas e acompanham.

- Gestores públicos (funcionários da prefeitura): analisam, encaminham e resolvem.

- Administradores do sistema: mantêm categorias, usuários e relatórios.

5 –Qual o fluxo da atividade abordada? (Antes da Solução)
Cidadão vê problema → liga para ouvidoria ou usa canal ineficiente → atendente registra em planilha → equipe técnica é acionada por e-mail → cidadão não tem retorno.

6 –Como o produto iria agir sobre o problema?
App permite foto + GPS + categoria → envia para backend → sistema encaminha automaticamente para o setor correto → cidadão recebe notificações de status → gestor vê mapa de calor para priorizar.

### 3.2. Elaborar Product Backlog

O Product Backlog é a lista priorizada de tudo que o produto precisa ter. A seguir, as principais funcionalidades (épicos/features) priorizadas pelo Product Owner.

| ID | Épico / Feature | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Registro de denúncia com foto e GPS | Cidadão abre app, tira foto, localização automática, seleciona categoria. | Alta |
| E02 | Categorização de problemas | Manter árvore de categorias (buracos, lixo, esgoto, iluminação, outros). | Alta |
| E03 | Acompanhamento do status da denúncia | Visualizar lista de denúncias e histórico de mudanças de status. | Alta |
| E04 | Encaminhamento automático | Roteamento da denúncia para órgão responsável com base na categoria/GPS. | Média |
| E05 | Dashboard para gestores | Mapa de calor, gráficos de resolução por categoria/região, tempo médio. | Média |
| E06 | Notificações push/e-mail | Avisar cidadão sobre andamento (recebido, em análise, resolvido). | Alta |
| E07 | Autenticação e perfil | Login com e-mail ou rede social, perfil do cidadão e do gestor. | Média |
| E08 | Relatórios gerenciais exportáveis (PDF/CSV) | Para planejamento urbano e transparência. | Baixa (futuro) |

### 3.3. Elaborar o Quadro Scrum e Sprints Semanais

Adotaremos Sprints de 2 semanas. O quadro Scrum (Kanban adaptado no Trello) terá as colunas:

- Backlog da Sprint (itens priorizados)

- Em Andamento (máximo 3 tarefas por pessoa)

- Em Revisão/Teste

- Concluído

Exemplo de planejamento para as primeiras 4 Sprints (cada linha representa uma Sprint de 2 semanas):

| Sprint | Objetivo Principal | Histórias de Usuário incluídas |
| --- | --- | --- |
| #1 | Estabelecer base técnica e autenticação | US01 – Login, US02 – Registro de cidadão, US07 – Estrutura de projeto (setup back/front) |
| #2 | MVP do registro de denúncia | US03 – Registrar denúncia com foto e GPS, US05 – Escolher categoria, US08 – Salvar denúncia no backend. |
| #3 | Acompanhamento e notificações | US04 – Acompanhar denúncias, US06 – Notificações push, US09 – Atualizar status pelo gestor. |
| #4 | Dashboard e encaminhamento automático | US10 – Mapa de calor, US11 – Encaminhamento para órgão responsável, US12 – Relatórios básicos. |

### 3.4. Proposta de Daily Scrum

A Daily Scrum (reunião diária de 15 minutos) será realizada virtualmente (ex.: Discord ou Meet) todos os dias às 9h. Cada membro responde:

- O que fiz ontem para ajudar o time a atingir o objetivo da Sprint?

- O que farei hoje?

- Há algum impedimento?

Após a daily, os impedimentos são tratados pelo Scrum Master e as tarefas são atualizadas no Quadro do Trello.

### 3.5. Levantamento de Requisitos

#### 3.5.1. Requisitos Funcionais (RF)

| ID | Descrição | Épico |
| --- | --- | --- |
| RF01 | O sistema deve permitir que o cidadão se cadastre com nome, e-mail e senha. | E07 |
| RF02 | O sistema deve permitir login com e-mail/senha ou conta Google/Facebook. | E07 |
| RF03 | O sistema deve capturar a localização GPS do dispositivo no momento do reporte. | E01 |
| RF04 | O sistema deve permitir anexar uma foto da ocorrência (da galeria ou câmera). | E01 |
| RF05 | O sistema deve oferecer uma lista de categorias de problemas (buracos, lixo, etc.). | E02 |
| RF06 | O sistema deve gerar um ID único para cada denúncia e exibi-lo ao cidadão. | E03 |
| RF07 | O sistema deve permitir que o cidadão consulte o status atualizado de suas denúncias. | E03 |
| RF08 | O sistema deve notificar o cidadão por e-mail ou push quando o status mudar. | E06 |
| RF09 | O sistema deve encaminhar a denúncia automaticamente ao departamento responsável. | E04 |
| RF10 | O sistema deve exibir um dashboard para gestores com mapa de calor e indicadores. | E05 |
| RF11 | O sistema deve permitir que o gestor altere o status da denúncia (ex.: em análise, concluída). | E05 |
| RF12 | O sistema deve gerar relatórios exportáveis (CSV/PDF) por período, categoria e região. | E08 |

#### 3.5.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID | Descrição | Categoria |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | O aplicativo mobile (Android e iOS) deve ter tempo de resposta inferior a 3 segundos para submissão de denúncia. | Desempenho |
| RNF02 | O sistema deve suportar pelo menos 10.000 denúncias simultâneas em horários de pico. | Escalabilidade |
| RNF03 | As fotos devem ser armazenadas em serviço de nuvem com criptografia em trânsito (TLS 1.2+). | Segurança |
| RNF04 | A localização GPS deve ser obtida com precisão de até 15 metros em áreas urbanas. | Confiabilidade |
| RNF05 | O dashboard deve atualizar os dados a cada 5 minutos, no máximo. | Desempenho |
| RNF06 | A interface deve seguir as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA (contraste, leitor de tela). | Acessibilidade |
| RNF07 | O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo (excluindo janelas de manutenção agendada). | Disponibilidade |

#### 3.5.3. Regras de Negócio (RNG)

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RNG01 | Um cidadão pode reportar no máximo 5 denúncias por dia (para evitar spam). |
| RNG02 | Denúncias sem foto ou sem localização válida não serão aceitas (exigir campos obrigatórios). |
| RNG03 | O status inicial de toda denúncia é "Aguardando análise". |
| RNG04 | Uma denúncia só pode ser marcada como "Resolvida" se o gestor anexar uma foto da solução e uma justificativa. |
| RNG05 | O dashboard de gestores só mostra dados da região administrativa à qual o gestor está vinculado (RBAC). |
| RNG06 | Após 30 dias sem atualização, a denúncia é automaticamente marcada como "Pendente de revisão". |

### 3.6. Histórias de Usuário (User Stories)

#### 3.6.1. Tabela de User Stories

| ID | Como um | Eu quero | Para que | Épico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Cidadão | me cadastrar no app com e-mail | ter uma conta e acompanhar minhas denúncias. | E07 |
| US02 | Cidadão | fazer login rapidamente | não precisar digitar dados toda vez. | E07 |
| US03 | Cidadão | reportar um problema com foto e localização automática | que a prefeitura entenda exatamente onde está o problema. | E01 |
| US04 | Cidadão | ver todas as minhas denúncias e seus status | saber se já foi resolvido, em andamento ou ignorado. | E03 |
| US05 | Cidadão | escolher o tipo de problema (buracos, lixo, etc.) | facilitar o encaminhamento correto. | E02 |
| US06 | Cidadão | receber notificação quando meu problema for resolvido | não precisar ficar entrando no app para verificar. | E06 |
| US07 | Gestor Público | visualizar um mapa de calor com as denúncias | priorizar as regiões com mais problemas. | E05 |
| US08 | Gestor Público | alterar o status da denúncia (ex.: em análise, encaminhado, resolvido) | manter o cidadão informado e controlar o fluxo interno. | E05 |
| US09 | Gestor Público | anexar uma foto da solução | comprovar a resolução e dar transparência. | E05 |
| US10 | Administrador do sistema | gerenciar categorias de problemas (criar, editar, desativar) | adaptar o sistema a novos tipos de demanda urbana. | E02 |

#### 3.6.2. Relação com os Épicos

Os épicos (grandes funcionalidades) agrupam as histórias de usuário:

- E01 – Registro com foto e GPS → US03

- E02 – Categorização → US05, US10

- E03 – Acompanhamento → US04

- E04 – Encaminhamento automático → (implícito no fluxo do gestor)

- E05 – Dashboard → US07, US08, US09

- E06 – Notificações → US06

- E07 – Autenticação e perfil → US01, US02

- E08 – Relatórios → (história não listada, poderia ser US11)

3.7. Modelagem UML

A modelagem UML (Unified Modeling Language) é utilizada para representar visualmente a arquitetura e o comportamento do sistema CidadeConectada. Foram elaborados os diagramas de Casos de Uso, de Classes e de Sequência, conforme as diretrizes da disciplina.

3.7.1. Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso identifica os atores do sistema — Cidadão, Gestor Público e Administrador — e suas interações com as funcionalidades. O ator Usuário é generalização dos demais. Os relacionamentos <<include>> e <<extend>> modelam, respectivamente, comportamentos obrigatórios (validar limite diário ao registrar denúncia) e opcionais (informar limite atingido).

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso — Cidade Conectada

3.7.2. Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes apresenta as entidades de domínio (Usuario, PerfilAcesso, Denuncia, Categoria, HistoricoStatus) e a camada de serviço (AuthService, DenunciaService, RelatorioService, AuthMiddleware). São representados atributos com visibilidade (+ público / - privado), operações com assinatura e relacionamentos com multiplicidade (associação, composição e dependência).

Figura 2 – Diagrama de Classes UML — Cidade Conectada

3.7.3. Diagramas de Sequência

Os Diagramas de Sequência descrevem a troca de mensagens entre os participantes para os três principais fluxos do sistema, um diagrama por caso de uso, conforme recomendado pela UML.

UC-02 — Autenticar Usuário

Detalha o fluxo de login com e-mail e senha, a geração do token JWT pelo AuthService e o redirecionamento conforme o perfil do usuário. Inclui o fluxo alternativo para credenciais inválidas (HTTP 401).

Figura 3 – Diagrama de Sequência — UC-02 Autenticar Usuário

UC-03 — Registrar Denúncia

Apresenta o fluxo completo de registro: captura de foto e GPS pelo WebApp, chamada à API REST, validação do limite diário pelo DenunciaService (RNG-01), persistência da denúncia e do histórico de status no banco de dados, e retorno do código de acompanhamento ao cidadão.

Figura 4 – Diagrama de Sequência — UC-03 Registrar Denúncia

UC-04 — Acompanhar Denúncia

Modela a consulta às denúncias do cidadão e a exibição da timeline de status (registrada → em análise → em execução → resolvida) com foto, localização e data de cada transição.

Figura 5 – Diagrama de Sequência — UC-04 Acompanhar Denúncia

4. Protótipos das Interfaces

4.1. Relação com os Épicos

A prototipação tem como objetivo antecipar a experiência do usuário e validar os fluxos funcionais antes da implementação definitiva. Para o CidadeConectada, os protótipos foram desenvolvidos em dois níveis — baixa e alta fidelidade — cobrindo os épicos E01 a E07 definidos no Product Backlog.

4.1.1. Protótipos de Baixa Fidelidade

Os protótipos de baixa fidelidade foram elaborados na fase inicial do projeto para validar a estrutura de navegação e a disposição dos elementos nas telas. Foram esboçados wireframes para os fluxos principais: tela de login, registro de denúncia (foto + GPS + categoria), listagem de denúncias com timeline de status, mapa público com pins de ocorrência e dashboard do gestor com mapa de calor. Esses esboços foram revisados por todos os integrantes da equipe e utilizados como base para a construção dos protótipos de alta fidelidade no Figma.

4.1.2. Protótipos de Alta Fidelidade

Com base nos wireframes validados, foram criados protótipos de alta fidelidade no Figma, com identidade visual, paleta de cores, tipografia e ícones definitivos. A experiência do usuário foi centralizada em clareza, acessibilidade e objetividade. As principais telas são apresentadas a seguir.

Figura 6 – Tela de Opções de Login

Apresenta as formas de acesso ao sistema: login com e-mail/senha ou conta social. O cidadão e o gestor público têm pontos de entrada diferenciados.

Figura 6 – Tela de Opções de Login

Figura 7 – Tela de Login do Cidadão

Formulário de autenticação do cidadão com campos de e-mail e senha, link de recuperação de senha e botão de acesso.

Figura 7 – Tela de Login do Cidadão

Figura 8 – Tela de Login do Gestor Público

Formulário de autenticação do gestor público, com acesso ao painel administrativo após validação das credenciais (perfil com permissão elevada).

Figura 8 – Tela de Login do Gestor Público

Figura 9 – Tela de Criação de Conta

Fluxo de cadastro do cidadão com campos de nome, e-mail e senha. O sistema valida o e-mail como único e a senha conforme RNG-03.

Figura 9 – Tela de Criação de Conta

Figura 10 – Tela de Nova Denúncia

Permite ao cidadão registrar uma ocorrência: captura de foto pela câmera, geolocalização automática via GPS e seleção de categoria (buracos, lixo, esgoto, iluminação, outros).

Figura 10 – Tela de Nova Denúncia

Figura 11 – Tela de Categorização

Lista de categorias de problemas urbanos para classificação da denúncia, facilitando o encaminhamento automático ao órgão municipal responsável (E04).

Figura 11 – Tela de Categorização

Figura 12 – Tela de Histórico de Denúncias

Exibe todas as denúncias registradas pelo cidadão com o status atual de cada uma. O cidadão pode selecionar uma denúncia para ver a timeline completa de atualizações.

Figura 12 – Tela de Histórico de Denúncias

Figura 13 – Tela de Avaliação

Permite ao cidadão avaliar a resolução da denúncia após o fechamento pelo gestor, gerando dados de satisfação para o painel analítico.

Figura 13 – Tela de Avaliação

4.2. Quadro Scrum no Trello

O quadro Scrum da equipe foi configurado no Trello com colunas correspondentes às etapas do ciclo ágil: Backlog da Sprint, A Fazer, Em Andamento, Em Revisão e Concluído. Cada card representa uma história de usuário ou tarefa técnica, com responsável, prazo e checklist de critérios de aceite.

Durante as sprints, o quadro foi atualizado diariamente pelos integrantes como parte da cerimônia de Daily Scrum, garantindo visibilidade do progresso e identificação precoce de impedimentos. As sprints foram planejadas com duração de duas semanas, cobrindo os épicos priorizados pelo Product Owner conforme o roadmap definido na seção 3.3.

4.3. Resultados Esperados

O CidadeConectada visa proporcionar benefícios concretos a dois públicos distintos. Para o cidadão: canal direto, visual e rastreável para reportar problemas urbanos, sem necessidade de ligações ou formulários burocráticos; acompanhamento em tempo real do status da denúncia; e notificações automáticas sobre o andamento e resolução das ocorrências reportadas.

Para a gestão pública: dashboard analítico com mapa de calor identificando regiões críticas; métricas por categoria e bairro para priorização de recursos; encaminhamento automático ao órgão municipal competente com base na categoria e geolocalização da denúncia; e relatórios mensais para planejamento urbano e prestação de contas. O projeto se alinha diretamente ao ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis, contribuindo para uma governança pública mais transparente, eficiente e participativa.

5. Conclusão

O desenvolvimento do projeto CidadeConectada proporcionou à equipe a oportunidade de aplicar, na prática, os conceitos e ferramentas estudados na disciplina de Projeto e Engenharia de Software. Ao longo do processo, foram utilizadas técnicas ágeis (Scrum e Kanban), princípios de engenharia de requisitos, modelagem UML e prototipação de alta fidelidade, consolidando uma visão integrada do ciclo de vida de desenvolvimento de software, conforme preconizado por Sommerville (2019) e Pressman (2016).

A escolha do problema — a precariedade dos canais de comunicação entre cidadãos e poder público para relato de problemas urbanos — partiu da observação de uma necessidade real e cotidiana, agravada pela ausência de ferramentas acessíveis, rastreáveis e eficientes. O alinhamento com o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) reforçou o compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade urbana como motivadores do projeto.

A aplicação do framework Scrum com papéis rotativos por sprint (PO, SM, Tech Lead, QA Lead) permitiu que todos os integrantes exercessem perspectivas distintas dentro do processo ágil, ampliando a compreensão coletiva sobre as responsabilidades de cada papel. As cerimônias — planning, daily, review e retrospective — foram realizadas e documentadas, evidenciando na prática os benefícios de transparência, inspeção e adaptação previstos pelo Scrum Guide (Schwaber & Sutherland, 2020).

A modelagem UML dos diagramas de Casos de Uso, Classes e Sequência forneceu uma base formal para o entendimento do sistema, facilitando a comunicação entre os integrantes e a validação dos requisitos levantados. Os protótipos de alta fidelidade no Figma permitiram antecipar a experiência do usuário e validar os fluxos críticos antes da implementação.

Como aprendizado central, a equipe reconhece que desenvolver software vai além da codificação: envolve ouvir usuários reais, modelar problemas com rigor técnico, planejar iterativamente e comunicar resultados com clareza. O CidadeConectada, embora desenvolvido no contexto acadêmico, apresenta viabilidade técnica real e potencial de impacto social significativo para municípios brasileiros.

Referências

GAMMA, Erich et al. Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/

MANIFESTO ÁGIL. Manifesto for Agile Software Development. 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/>. Acesso em: jun. 2025.

ONU – Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum — As regras do jogo. Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/>.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

APÊNDICE A – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Nome do Projeto: Cidade Conectada: Reportar, Acompanhar, Resolver.

Área Temática: Tecnologia e Sociedade / Gestão Urbana (ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis)

Objetivo Geral: Desenvolver uma plataforma digital que facilite o reporte, acompanhamento e resolução de problemas de infraestrutura urbana, conectando cidadãos e gestores públicos de forma eficiente e transparente.

Justificativa: Problemas urbanos como buracos, acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto e falhas na iluminação afetam milhões de brasileiros diariamente. A ausência de canais eficientes e rastreáveis de comunicação entre cidadão e prefeitura agrava esse cenário. O CidadeConectada propõe uma solução de baixo custo e alto impacto social, alinhada ao ODS 11 da ONU, utilizando geolocalização e tecnologia mobile para democratizar a participação cidadã na gestão pública.

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação / Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Projeto e Engenharia de Software

Período: 2026.1

Integrantes do Grupo: Tainá Quintela Pedro
Giulia da Rocha Paulino
Luiza Barbosa Carrilho
Luis Felipe Souza Cardoso

Professores Responsáveis: Fábio Gomes Pereira
Flávia Balbino da Costa

Data de Início do Projeto: Março de 2026

Previsão de Entrega: Junho de 2026

APÊNDICE B – TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

Nome do Projeto: Cidade Conectada: Reportar, Acompanhar, Resolver.

Síntese dos Resultados Alcançados:

O projeto CidadeConectada resultou na entrega de um protótipo de alta fidelidade funcional no Figma, contemplando os fluxos completos do cidadão (cadastro, login, registro de denúncia com foto e GPS, acompanhamento de status, avaliação) e do gestor público (autenticação, dashboard com mapa de calor, atualização de status). Foram aplicados o framework Scrum com sprints estruturadas, levantamento formal de requisitos (12 RF, 7 RNF, 6 RNG), modelagem UML (Casos de Uso, Classes e Sequência) e documentação acadêmica completa. O sistema atende aos épicos prioritários (E01 a E07) e se alinha ao ODS 11 da Agenda 2030 da ONU.

Aprendizados do Grupo:

Aplicação prática do framework Scrum com papéis rotativos e cerimônias ágeis;

Modelagem UML formal (Casos de Uso, Classes, Sequência) alinhada à notação ensinada na disciplina;

Levantamento e categorização de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio;

Construção de protótipos de alta fidelidade como ferramenta de validação de fluxos;

Importância da rastreabilidade entre épicos, user stories, casos de uso e requisitos;

Alinhamento do desenvolvimento tecnológico com impacto social real (ODS 11).

Conclusão:

O grupo conclui o projeto com senso de propósito e amadurecimento técnico, reconhecendo que o CidadeConectada não apenas cumpriu as exigências formais da disciplina, mas também desenvolveu uma proposta com viabilidade real de impacto na qualidade de vida urbana. A integração entre metodologia ágil, engenharia de requisitos, modelagem UML e prototipação mostrou-se fundamental para a construção de soluções de software com qualidade e propósito.

Data de Conclusão: Junho de 2026

Assinatura dos Integrantes: Tainá Quintela Pedro, Giulia da Rocha Paulino, Luiza Barbosa Carrilho, Luis Felipe Souza Cardoso.