# Estrutura de Projeto Educacional: Metodologia Ágil com Rotação de Papéis

## 1. Visão Geral e Escopo do Projeto

Este documento formaliza a estrutura de um projeto acadêmico focado no ciclo de vida de desenvolvimento de software utilizando metodologias ágeis (Scrum, Kanban e Roadmaps). O projeto é desenvolvido por uma equipe de 4 alunos e possui restrições e objetivos claros de tempo e escopo:

- Prazo de Produção: 2 semanas (14 dias corridos).

- Objetivo do Produto (MVP): Não é necessário desenvolver um aplicativo completo e pronto para o mercado. O objetivo é entregar um Protótipo de Alta Fidelidade Funcional, construído com o auxílio de Inteligência Artificial, onde a navegação entre as telas e os botões clicáveis operem corretamente para fins de apresentação acadêmica.

## 2. Diretriz Principal: A Regra do "Todos são Devs"

A espinha dorsal deste modelo é a horizontalidade na execução combinada com a verticalidade temporária na tomada de decisão. Independentemente de quem está assumindo o cargo de liderança (PO, Scrum Master, etc.) em uma determinada Sprint, todos os 4 membros atuarão como Desenvolvedores (Devs) de forma contínua. O líder daquele ciclo atua como facilitador e decisor final das cerimônias, mas participa ativamente da pesquisa, ideação e construção do protótipo e da documentação.

## 3. Definição dos Papéis Rotativos

Para se adequar às práticas de mercado e garantir que todos experienciem diferentes responsabilidades, os seguintes papéis serão assumidos em esquema de rodízio. O papel de "Revisor" foi adaptado para "QA Lead" (Quality Assurance), alinhando-se aos padrões ágeis reais.

| Papel | Foco de Atuação | Responsabilidades Principais no Contexto do Projeto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Negócio e Produto | Definir o propósito conceitual do aplicativo, as prioridades (Backlog do Produto) e aprovar se o protótipo resolve o problema proposto. |
| Scrum Master (SM) | Processo e Organização | Garantir que as cerimônias ágeis ocorram, gerenciar o quadro Kanban, remover impedimentos e assegurar que o time mantenha o ritmo. |
| Tech Lead | Arquitetura e Ferramentas | Liderar as escolhas tecnológicas (ex: qual IA usar para gerar o código/telas, qual plataforma de prototipagem) e estruturar os diagramas (casos de uso, sequência). |
| QA Lead (Qualidade) | Auditoria e Entrega | Testar a usabilidade do protótipo (garantir que botões funcionam), auditar a documentação contínua e compilar a entrega final do projeto. |

## 4. Ciclo de Vida: Micro-Sprints (Rodízio de 2 Semanas)

Dado o prazo de apenas 2 semanas, o modelo cascata (fases longas) é ineficiente. O projeto será dividido em 4 Micro-Sprints (aprox. 3 a 4 dias cada). A cada nova Sprint, a liderança rotaciona, mas o time continua desenvolvendo o produto de forma iterativa.

### Micro-Sprint 1: Concepção e Planejamento Inicial

- Líder Ativo: Product Owner (PO)

- Objetivo: Definir o que será o app, para quem ele serve e mapear as funcionalidades essenciais (Backlog).

- Entregável: Documento de Visão do Produto e gravação da reunião inicial de alinhamento.

### Micro-Sprint 2: Estruturação e Wireframes

- Líder Ativo: Scrum Master (SM)

- Objtivo: Configurar o ambiente de trabalho (Kanban), distribuir as primeiras tarefas de prototipagem e garantir que o rito de planejamento ágil seja evidenciado.

- Entregável: Quadro de tarefas configurado, regras de trabalho e os primeiros rascunhos de tela.

### Micro-Sprint 3: Desenvolvimento do Protótipo (Com IA)

- Líder Ativo: Tech Lead

- Objetivo: Mapear os diagramas técnicos exigidos (casos de uso, sequência) e liderar a geração das interfaces interativas utilizando ferramentas de Inteligência Artificial.

- Entregável: Diagramas técnicos e versão alfa do protótipo clicável.

### Micro-Sprint 4: Testes, Ajustes e Fechamento

- Líder Ativo: QA Lead

- Objetivo: Validar se as conexões entre as telas do protótipo funcionam, revisar todo o material gerado e compilar o documento acadêmico final.

- Entregável: Protótipo finalizado e Documentação Acadêmica estruturada para entrega.

## 5. Definition of Done (DoD) - Definição de Pronto

Para evitar retrabalho de última hora e sobrecarga do QA Lead na etapa final, o time deve adotar uma rigorosa Definição de Pronto. Uma funcionalidade ou etapa do trabalho só será considerada "Concluída" se atender aos seguintes critérios:

- Funcionalidade: Os botões e fluxos da tela correspondente no protótipo estão clicáveis e direcionam para o destino correto.

- Registro: O que foi decidido ou criado nessa etapa foi transcrito ou adicionado ao documento contínuo do projeto. A documentação cresce junto com o protótipo, não depois dele.

- Aprovação: Foi revisado rapidamente pelos outros 3 membros do grupo.

## 6. Práticas e Ferramentas Recomendadas

- Registro em Áudio: Todas as reuniões chave de planejamento devem ser gravadas e transcritas (pode-se usar IA para a transcrição) como evidência do processo empírico.

- Ferramentas de IA: ChatGPT, Claude ou similares para geração de código de componentes, estruturação de textos e elaboração de diagramas estruturais (ex: PlantUML ou Mermaid).

- Prototipagem: Figma, Glide, ou ferramentas focadas em MVP rápido que suportem exportação de links navegáveis.